업 무 실 적 보 고 서

학생성공지수 관리 시스템 구축

작성일 : 2026년 3월 13일

시스템 버전 : v3.4.2

목    차

1. 사업 개요	3

1.1 추진 배경	3

1.2 사업 목표	3

2. 시스템 구성 및 구축 개요	4

2.1 기술 스택	4

2.2 시스템 아키텍처	4

2.3 데이터베이스 구성	5

2.4 사용자 권한 체계	5

3. 주요 구현 기능	6

3.1 학생 기능	6

3.2 관리자 기능	7

3.3 공통 기능	8

4. 개발 과정 주요 이슈 처리	9

5. 장점 및 기대 효과	9

6. 아쉬운 점 및 개선 사항	10

7. 종합 평가	11

# 1. 사업 개요

## 1.1 추진 배경

학생 개인별 성공지수를 체계적으로 관리·산출하고, 교과목 이수 및 비교과 프로그램 참여 실적을 통합 관리할 수 있는 디지털 시스템의 필요성이 대두되었음. 기존 수기 작성·엑셀 관리 방식의 한계를 극복하고 실시간 데이터 기반의 투명한 운영 체계를 구축하고자 본 시스템을 개발함.

## 1.2 사업 목표

• 학생 성공지수(핵심 교과목 + 비교과 프로그램 + 산학협력) 통합 산출 및 관리

• 증빙서류 온라인 제출 및 관리자 검토 프로세스 디지털화

• 학생·관리자 간 실시간 소통 및 정보 공유 체계 구축

• 운영 현황 데이터 기반 분석 및 개선 근거 마련

# 2. 시스템 구성 및 구축 개요

## 2.1 기술 스택

| 구분 | 기술/도구 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 (Vite 빌드) | 컴포넌트 기반 SPA |
| UI 스타일링 | Tailwind CSS | 반응형 디자인 |
| 상태 관리 | React Context API + Zustand | 전역 상태 및 모달 관리 |
| 백엔드/DB | Supabase (PostgreSQL) | 서버리스 BaaS |
| 파일 스토리지 | Supabase Storage | 증빙서류 보관 |
| 파일 처리 | jsPDF, xlsx, html2canvas | PDF/엑셀 생성·다운로드 |
| 배포 | Vercel CDN | 정적 배포, 글로벌 CDN |

## 2.2 시스템 아키텍처

서버리스(Serverless) 구조를 채택하여 별도의 백엔드 서버 없이 Supabase를 통해 데이터베이스·인증·파일 스토리지를 일원화함. 프론트엔드는 Vercel에 정적 배포하여 운영 비용을 최소화하고 CDN을 통한 빠른 응답 속도를 확보함.

[ 아키텍처 흐름도 ] 사용자 브라우저 ↕ HTTPS Vercel CDN (React SPA) ↕ Supabase JS SDK Supabase ├── PostgreSQL (데이터 저장) └── Storage (파일 저장)

## 2.3 데이터베이스 구성

| 테이블명 | 역할 |
| --- | --- |
| users | 학생·관리자 계정, 점수, 개인정보 |
| core_courses | 핵심 교과목 목록 (학과·분야별) |
| core_courses_submissions | 교과목 이수 제출 내역 및 심사 결과 |
| non_curricular_programs | 비교과 프로그램 목록 (카테고리·점수) |
| non_curricular_submissions | 비교과 프로그램 제출 내역 및 심사 결과 |
| programs | 외부 프로그램 목록 |
| program_applications | 프로그램 신청 내역 |
| notices | 공지사항 (팝업 설정 포함) |
| application_periods | 신청 기간 설정 (교과목/비교과 분리) |
| question_board | 학생 질문 게시판 (Q&A) |
| satisfaction_survey | 만족도 조사 응답 |

## 2.4 사용자 권한 체계

| 역할 | 대상 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- |
| master | 최고 관리자 | 관리자 계정 승인, 전체 설정 접근 |
| admin | 일반 관리자 | 학생 관리, 제출 검토·승인, 점수 확정, 공지사항 관리 |
| student | 학생 | 이수 현황 제출, 프로그램 신청, 질문 등록, 만족도 조사 |

# 3. 주요 구현 기능

## 3.1 학생 기능

### (1) 성공지수 대시보드

• 핵심 교과목 점수, 비교과 프로그램 점수, 산학협력 점수 통합 표시

• 분야·학과·학년별 맞춤 정보 제공

• 본인 개인정보 및 계좌 정보 조회·수정

### (2) 전략산업 교과목 신청

• 학과·분야별 필수 이수 교과목 목록 제공

• 이수 과목 선택 및 성적표(증빙 파일) 업로드

• 신청 상태 실시간 확인 (대기 / 승인 / 반려)

• 반려 사유 확인 후 수정 재제출 가능

### (3) 비교과 프로그램 신청

• 취업역량·산학협력 분류별 프로그램 체크리스트

• 이수증 다중 파일 업로드 (최대 10개)

• 이수 프로그램 합산 점수 실시간 표시

### (4) 질문 게시판

• 비밀글 기능 포함 Q&A 게시판

• 학생 본인 글 수정·삭제

• 관리자 답변 확인

### (5) 만족도 조사

• 7개 항목 5점 척도 설문 (시스템 전반, 입력 효율성, 운영 체계성, 활용 편의성, UI/디자인, 담당자 지원, 활용 의향)

• 문항별 비고 입력 및 종합 의견 자유 서술

• 제출 후 수정 재제출 가능

## 3.2 관리자 기능

### (1) 학생 관리

• 학생 계정 등록·수정·삭제

• 학생 목록 엑셀 다운로드

• 개인별 점수 이력 조회 및 수동 조정

### (2) 교과목·프로그램 심사

• 제출 내역 목록 조회 및 증빙 파일 다운로드

• 승인·반려 처리 (반려 사유 입력 포함)

• 승인 시 학생 성공지수 자동 반영

### (3) 비교과 프로그램 설정

• 분야·학과·카테고리별 프로그램 등록·수정·삭제

• 프로그램별 점수 개별 설정

### (4) 공지사항 관리

• 분야별 타깃 공지 발행

• 팝업 공지 설정 (로그인 시 자동 노출)

### (5) 신청 기간 설정

• 교과목·비교과 프로그램별 신청 기간 독립 설정

• 기간 외 제출 자동 차단

### (6) 질문 게시판 관리

• 학생 문의 조회 및 답변 등록

• 비밀글 포함 전체 게시물 관리

## 3.3 공통 기능

• 개인정보 수집·이용 동의 처리 (PIPA 준수)

• 파일 업로드 시 유효성 검증 (허용 확장자, 파일 크기)

• Supabase Storage를 이용한 안전한 증빙 파일 보관

• 한글 파일명 업로드 오류 방지 처리 (Storage InvalidKey 대응)

• 역할 기반 접근 제어 (RBAC): 관리자/학생 화면 분리

# 4. 개발 과정 주요 이슈 처리

| 이슈 | 원인 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| 한글 파일명 업로드 400 오류 | Supabase Storage가 한글 포함 경로(Key)를 미지원 | 업로드 경로를 {folder}/{timestamp}.{ext} 형태로 변경하여 한글 완전 제거 |
| 제출 후 파일 목록 사라짐 | DB 재로드 시 파일 컬럼을 SELECT에서 누락하여 빈 배열로 덮어씀 | SELECT 쿼리에 uploaded_files, certificate_files 컬럼 추가 |

# 5. 장점 및 기대 효과

## 5.1 운영 효율성

• 페이퍼리스 구현: 증빙서류 온라인 제출로 오프라인 서류 접수 업무 제거

• 실시간 처리: 제출 즉시 관리자 검토 대기 상태로 전환, 처리 지연 최소화

• 자동 점수 반영: 승인 시 학생 성공지수 자동 업데이트로 수작업 오류 방지

• 기간 관리 자동화: 신청 기간 설정으로 기간 외 제출 자동 차단

## 5.2 학생 편의성

• 통합 포털: 교과목 신청, 비교과 신청, 공지사항, 질문 게시판을 하나의 시스템에서 처리

• 실시간 현황 확인: 제출 상태(대기/승인/반려) 및 반려 사유를 즉시 확인 가능

• 재제출 지원: 반려 시 수정 후 재제출 가능한 유연한 프로세스

## 5.3 데이터 관리

• 중앙화된 데이터: 모든 이수 실적·점수 데이터 Supabase에 통합 관리

• 이력 보존: 제출·수정·승인 이력 타임스탬프 기록

• 엑셀 다운로드: 학생 목록, 신청자 현황 등 데이터 추출 지원

# 6. 아쉬운 점 및 개선 사항

## 6.1 보안

| 항목 | 현황 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| 비밀번호 저장 | 일부 평문 저장 | bcrypt 해싱 적용 필요 |
| 인증 방식 | 커스텀 로그인 (Supabase Auth 미사용) | Supabase Auth 전환으로 JWT 기반 세션 관리 강화 |
| DB 보안 | 앱 레벨 제어에 의존 | Supabase RLS 정책 강화로 DB 레벨 보안 추가 |

## 6.2 기능적 개선 필요 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 만족도 조사 관리자 화면 | 응답 결과 집계·통계 조회 기능 미구현 → 차기 고도화 필요 |
| 이메일 알림 | 제출/승인/반려 시 학생 이메일 자동 발송 기능 없음 |
| 학생 일괄 등록 | 엑셀 파일을 이용한 학생 대량 등록 기능 미구현 |
| 모바일 최적화 | 탭 메뉴 다수로 모바일 환경에서 UI 가독성 저하 |
| 파일 미리보기 | 업로드된 이미지·PDF 인라인 미리보기 기능 부분 구현 |

## 6.3 운영 관련 개선 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 통계 대시보드 | 학기별·연도별 비교 통계 화면 부재 → 연도별 트렌드 분석 필요 |
| 관리자 이력 관리 | 검토자(reviewer) 기록 일부 미반영 |
| 백업 정책 | Supabase 자동 백업 외 별도 정책 수립 필요 |

# 7. 종합 평가

본 시스템은 학생성공지수 관리 업무의 디지털 전환이라는 목표를 달성하여 증빙서류 온라인화, 실시간 점수 관리, 다중 사용자 역할 분리를 성공적으로 구현하였음.

React + Supabase 기반의 서버리스 아키텍처를 채택함으로써 별도의 서버 인프라 없이 빠른 개발과 안정적인 운영이 가능하였으며, Vercel 배포를 통해 CDN 기반의 빠른 응답 속도를 확보하였음.

다만, 보안 강화(비밀번호 암호화, Supabase Auth 전환)와 만족도 조사 결과 집계 화면, 이메일 알림 기능 등은 차기 고도화 과제로 남아 있으며, 운영 피드백을 지속적으로 수렴하여 개선해 나갈 예정임.

본 보고서는 2026년 3월 기준 시스템 v3.4.2를 기준으로 작성되었습니다.